# AI-gestützte IT-Support-Automatisierung mit Wissensdatenbank

Datum: 2026-03-16
Status: Design-Phase abgeschlossen, zur Implementation bereit
Autor: Team

## 1. Problemstellung & Ziel

Problem: Manuelle IT-Support-Tickets in Freescout erfordern manuelle Bearbeitung. Viele wiederkehrende Probleme könnten automatisiert werden, aber lokales KI-Modell ist noch nicht vollständig vertrauenswürdig.

Ziel: Ein Hybrid-System aufbauen, das: - Eingehende Mails analysiert mit lokalem LLM - Lösungsvorschläge macht (automatische Behebung oder Baramundi-Job) - Mensch genehmigt alle Actions (Approval-Gate) - Eine selbstlernende Wissensdatenbank aufbaut und nutzt - Mit der Zeit immer bessere Vorschläge macht

Success-Kriterium: - ✅ Mindestens 50% der Tickets werden von KI erkannt - ✅ Mensch kann innerhalb Freescout approven/rejecten - ✅ Genehmigt → automatische Ausführung (Baramundi oder Antwort) - ✅ KB wächst mit jeder genehmigten Lösung

## 2. Architektur-Übersicht

### Komponenten & Technologien

| Komponente | Technologie | Grund |
| --- | --- | --- |
| Orchestrierung | n8n (Docker) | bereits vorhanden, robust |
| Mail-Quelle | Freescout API (https://ekshelpdesk.fft-it.de) | direkter API-Zugriff |
| KI-Engine | LiteLLM API (http://llm.eks-ai.apps.asgard.eks-lnx.fft-it.de/v1/chat/completions) | lokales, OpenAI-kompatibles Modell |
| Vector Database | Milvus oder Weaviate (Docker) | semantische Suche für KB |
| Knowledge Base | Vector Embeddings + Metadaten | Problem → Kategorie → Lösung → Häufigkeit |
| Job-Execution | Baramundi Management Server API | IT-Jobs auslösen |
| Approval-UI | Freescout Notes + Custom Field | Mensch genehmigt direkt in Freescout |
| Optional Storage | PostgreSQL (Docker) | Audit Trail, History, Metadaten |

### System-Datenfluss

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. MAIL-INGESTION & KI-ANALYSE                                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  Freescout (neue Mails)
       ↓
  n8n Polling Workflow (alle 5 Min)
       ↓
  [Für jedes neue Ticket]
       ├→ Vector DB Query: "Ähnliche Probleme finden?"
       ├→ LLM-Call mit Mail + KB-Context
       ├→ Parse KI-Response
       └→ Speichere Vorschlag in Freescout (Note + Custom Field)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2. HUMAN APPROVAL (Mensch-in-the-Loop)                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  Freescout Ticket zeigt KI-Vorschlag
       ↓
  Support-Mitarbeiter liest Vorschlag
       ↓
  [Approve] oder [Reject] geklickt
       ↓
  Custom Field "AI_SUGGESTION_STATUS" = "APPROVED" / "REJECTED"

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. EXECUTION & KB-UPDATE                                        │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  n8n Webhook triggert bei Field-Änderung
       ├→ Branching:
       │  ├─ Baramundi-Job? → Baramundi API Call
       │  └─ Automatische Antwort? → Mail/Antwort senden
       └→ Bei Success: Lösung in Vector DB speichern
              ├─ Generiere Embedding
              ├─ Speichere [Problem | Kategorie | Lösung | Häufigkeit]
              └─ Update bestehende KB-Einträge (Häufigkeit++)

## 3. Workflows (n8n)

### Workflow A: Mail-Processing & KI-Analyse

Trigger: Cron (alle 5 Minuten)

Schritte:

- Freescout API: Hole neue, unverarbeitete Tickets

  - Endpoint: GET /api/conversations?status=active&limit=20

  - Filter: processed_by_ai == false

- Für jedes Ticket:

  - Extract Mail-Inhalt: subject, body, customer_email

  - Vector DB Query: Suche semantisch ähnliche Probleme aus KB

    - Query: subject + first 500 chars of body

    - Return: Top 3 Ergebnisse mit Kategorie + Lösung

- LLM-Call mit:

- {
  "system": "Du bist IT-Support-Assistent. Analysiere das Ticket und nutze die KB.",
  "user_content": {
    "ticket": { "subject": "...", "body": "..." },
    "similar_kb_entries": [ {...}, {...}, {...} ]
  }
}

- Parse Response (JSON):

- {
  "kategorie": "Hardware|Software|Account|Netzwerk|Sonstiges",
  "problem_verstanden": "Kurze Zusammenfassung",
  "lösung_typ": "BARAMUNDI_JOB | AUTOMATISCHE_ANTWORT | ESKALATION",
  "baramundi_job": {
    "name": "Job-Name",
    "parameter": { "..." }
  },
  "antwort_text": "Kundenfreundliche Antwort für Mail...",
  "vertrauen": 0.75,
  "begründung": "Dieses Problem ist in KB vorhanden..."
}

- Filter nach Vertrauen:

  - Wenn vertrauen >= 0.6: Vorschlag in Freescout speichern

  - Wenn vertrauen < 0.6: Als “ESKALATION” markieren

- Speichere Vorschlag in Freescout:

  - Note (für Mensch zu lesen):

  - [KI-VORSCHLAG]
Kategorie: Hardware
Lösung: Baramundi-Job "Drucker-Treiber-Update"
Vertrauen: 75%
Begründung: ...

  - Custom Field AI_SUGGESTION: JSON serialisiert

  - Custom Field AI_SUGGESTION_STATUS: “PENDING”

- Markiere Ticket: processed_by_ai = true

### Workflow B: Approval & Execution

Trigger: Freescout Custom Field AI_SUGGESTION_STATUS geändert

Schritte:

- Validiere: Status ist “APPROVED” oder “REJECTED”

- Wenn REJECTED:

  - Log in PostgreSQL: {ticket_id, rejected_at, reason}

  - Notify Mensch (optional): “KI-Vorschlag wurde abgelehnt”

  - STOP

- Wenn APPROVED:

  - Hole KI-Vorschlag aus Custom Field

  - Parse lösung_typ

- Branching:

- A) Wenn lösung_typ == "BARAMUNDI_JOB":

  - Call Baramundi API:

  - POST /api/jobs
{
  "name": "...",
  "parameter": {...}
}

  - Speichere Job-ID in Freescout

  - Schreibe Reply-Note: “✅ Baramundi-Job #123 ausgelöst”

- B) Wenn lösung_typ == "AUTOMATISCHE_ANTWORT":

  - Sende Email an Kunde:

  - To: customer_email
Subject: Re: [TICKET_SUBJECT]
Body: [antwort_text aus KI-Response]

  - Schreibe Note in Freescout: “✅ Automatische Antwort gesendet”

  - Markiere Ticket als gelöst

- C) Wenn lösung_typ == "ESKALATION":

  - Markiere für manuelles Review

  - Notify Manager

- Bei Success (A oder B):

  - Gehe zu Workflow C (KB-Update)

### Workflow C: Knowledge Base Update

Trigger: Nach Workflow B bei Success

Schritte:

- Extracte Info:

  - Problem-Text: subject + body

  - Kategorie: aus KI-Response

  - Lösung: antwort_text oder baramundi_job.name

  - Timestamp: now

- LLM-Embedding generieren:

  - Call LLM API: /v1/embeddings

  - Input: category + problem_text

  - Output: embedding (vector)

- Vector DB Insert:

- {
  "id": "uuid()",
  "problem_text": "Drucker funktioniert nicht",
  "kategorie": "Hardware",
  "lösung": "Treiber neu installiert via Baramundi",
  "häufigkeit": 1,
  "embedding": [0.123, -0.456, ...],
  "timestamp": "2026-03-16T10:30:00Z",
  "baramundi_job_id": "123" (optional),
  "freescout_ticket_id": "999"
}

- Update bestehende KB-Einträge:

  - Query Vector DB: “Finde ähnliche Probleme”

  - Für jeden Hit mit Similarity > 0.85:

    - häufigkeit++

    - Update last_used_at

- Log in PostgreSQL:

  - knowledge_base_updates Tabelle

  - Track: wann, was, von welchem Ticket

- Cleanup (optional):

  - Einmal pro Woche: Archiviere alte Einträge (> 1 Jahr, häufigkeit = 0)

## 4. Data Structures

### Freescout Custom Fields (zu erstellen)

1. AI_SUGGESTION (Text/JSON)
   - Speichert KI-Vorschlag als JSON

2. AI_SUGGESTION_STATUS (Dropdown)
   - Werte: PENDING, APPROVED, REJECTED, EXECUTED
   
3. PROCESSED_BY_AI (Boolean)
   - Markiert ob Mail schon analysiert wurde

### Vector DB Schema (Milvus/Weaviate)

{
  "id": "uuid",
  "problem_text": "string",
  "kategorie": "string",
  "lösung": "string",
  "häufigkeit": "integer",
  "embedding": "vector[1024]",
  "timestamp": "datetime",
  "freescout_ticket_id": "integer",
  "baramundi_job_id": "string (optional)"
}

### PostgreSQL Schema (optional, für Audit Trail)

CREATE TABLE knowledge_base_updates (
  id UUID PRIMARY KEY,
  ticket_id INTEGER,
  problem_text TEXT,
  kategorie VARCHAR,
  lösung TEXT,
  created_at TIMESTAMP,
  approved_at TIMESTAMP,
  executed_at TIMESTAMP,
  status VARCHAR -- APPROVED, REJECTED, EXECUTED
);

CREATE TABLE kb_feedback (
  id UUID PRIMARY KEY,
  kb_entry_id UUID REFERENCES milvus,
  feedback VARCHAR -- helpful, not_helpful
  created_at TIMESTAMP
);

## 5. Sicherheit & Governance

### Mensch-in-the-Loop

- ✅ Keine automatische Ausführung: Jede Aktion benötigt manuellen Approval

- ✅ Vertrauen-Scoring: Nur Vorschläge mit vertrauen >= 0.6 werden angezeigt

- ✅ Audit Trail: Alle Decisions werden gelogged (wer, wann, was)

- ✅ Rejection-Tracking: Abgelehnte Vorschläge werden analysiert → Modell-Improvement

### Fehlerbehandlung

- LLM-Timeout: Fallback auf “ESKALATION”

- Baramundi-API-Fehler: Retry 3x, dann manuelles Review

- Vector DB Down: Ignoriere KB-Context, nutze LLM ohne Context

- Mail-Parsing-Fehler: Markiere Ticket, notify Mensch

## 6. Phasen & Rollout

### Phase 1: MVP (Woche 1-2)

- ✅ n8n Workflows A (Mail-Processing) + B (Approval) einrichten

- ✅ Freescout API Integration testen

- ✅ LiteLLM Integration testen

- ✅ Manuelle Approval-Flow testen

### Phase 2: KB Integration (Woche 3)

- ✅ Milvus in Docker deployen

- ✅ Workflow C (KB-Update) einrichten

- ✅ Vector DB Query in Workflow A integrieren

### Phase 3: Production (Woche 4+)

- ✅ Monitoring + Alerting

- ✅ KB-Cleanup-Jobs

- ✅ Reporting + Analytics

## 7. Success Metrics

| Metrik | Ziel | Messung |
| --- | --- | --- |
| Mail-Erkennungsrate | > 50% | (processed_by_ai = true) / total_tickets |
| Approval-Rate | > 70% | approved / total_suggested |
| Baramundi-Job-Success | > 90% | successful_jobs / total_jobs |
| KB-Größe | > 100 Einträge | count(*) from vector_db |
| Häufigkeits-Improvement | > 20% weniger Manual-Work | manual_processing_time t1 vs t2 |

## 8. Offene Fragen & Next Steps

- Welche Baramundi-Jobs sind verfügbar?

- Freescout API-Key vorhanden?

- LiteLLM API-Key/Auth Setup?

- PostgreSQL für Audit Trail gewünscht oder Optional?

- Milvus oder Weaviate bevorzugt?

- Wie oft soll KB-Cleanup laufen?

Status: Bereit für Implementation Plan